**Proyecto**

“ALPHA-SCHOOL”

**Grupo**

“Cerberus”

"INFORME DE SEGUIMIENTO

Iteración 2 Hito 1"

Hito:

Fecha entrega: 16-11-2016

Versión: 1, 2, 3...

Componentes:

* Jorge Cabanes
* Manuel Romero
* Nahiara Latorre
* Antonio Martínez
* Ricardo Espí

# Propósito

*<Explicar el propósito del documento: por ej. representa el Informe de Seguimiento del Hito X Iteración Y correspondiente al proyecto Z, en el que se detalla todo el trabajo desarrollado en dicha iteración y las conclusiones extraídas del desarrollo del proyecto en dicho periodo>*

# Conclusiones

*<Extraer una serie de conclusiones generales en base a los objetivos planteados para la iteración y su grado de consecución, comparar las horas dedicadas frente a las estimadas. En la columna Observaciones indicar cualquier aspecto que sea relevante, como por ejemplo la explicación de un objetivo no conseguido y las acciones necesarias para compensar su no realización>*

# Tabla Resumen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| Contextualizar modelo de datos | 0% | 4 / 0 |  |
| Definir métricas | 100% | 3 / 2 |  |
| PowerPoint SDM | 100% | 2 / 3 |  |
| Definir sistema de difusión y posicionamiento | 100% | 4 / 3 |  |
| Describir uso de transformación de formatos a usar en el proyecto | 100% | 2 / 1 |  |
| Delegar autorización | 100% | 2 / 1 |  |
| Describir uso de CMS diferente a roles | 100% | 2 / 1 |  |
| Describir API de terceros o propios | 100% | 4 / 4 |  |
| Documento especificación SDM | 100% | 1/1 |  |
| Diagrama de clases | 0% | 3/0 |  |
| Actualizar documento de seguimiento SMBI | 100% | 1/1 |  |
| Integración de maven webApp con API´s externas (dependencias propias) | 100% | 3/3 |  |