**Proyecto**

“ALPHA-SCHOOL”

**Grupo**

“Cerberus”

"INFORME DE SEGUIMIENTO

Iteración 3 Hito 1"

Hito: 1

Fecha entrega: 30-11-2016

Versión: 1

Componentes:

* Jorge Cabanes
* Manuel Romero
* Nahiara Latorre
* Antonio Martínez
* Ricardo Espí

# Propósito

Este documento representa el informe de Seguimiento del Hito 1 iteración 3 correspondiente al proyecto Alpha-School, en el que se detalla el trabajo desarrollado en dicha iteración y las conclusiones extraídas del desarrollo del proyecto en dicho periodo.

# Conclusiones

*<Extraer una serie de conclusiones generales en base a los objetivos planteados para la iteración y su grado de consecución, comparar las horas dedicadas frente a las estimadas. En la columna Observaciones indicar cualquier aspecto que sea relevante, como por ejemplo la explicación de un objetivo no conseguido y las acciones necesarias para compensar su no realización>*

En esta tercera iteración hemos llevado mejor el cumplimiento de las tareas, aun así algunas de las tareas no se han podido terminar antes de la fecha de entrega de la iteración, por lo que estas tareas han sido movidas a la siguiente iteración. Por ejemplo, dos de las tareas de ELE que al principio en project estaban en la iteración 3 como ha dado tiempo a terminarlas antes del día 30, han sido movidas a la iteración 4 por delante de las tareas que habían.

En cuanto al resto de tareas, como ya he dicho, se han realizado y entregado, como por ejemplo, el documento de planificación de PM, las tareas de negocios multimedia previstas para esta iteración también se ha hecho y los diagramas de flujo de interfaces de SMA. El Project se ha ido actualizando cada semana, se ha añadido los recursos y las horas dedicadas a cada tarea, aunque aún no está del todo acabado pues aún faltan tareas por definir como las de TAG, que esperamos poder hacer antes de que acabe esta semana.

# Tabla Resumen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| Contextualizar modelo de datos | 0% | 4 / 0 |  |
| Definir métricas | 100% | 3 / 2 |  |
| PowerPoint SDM | 100% | 2 / 3 |  |
| Definir sistema de difusión y posicionamiento | 100% | 4 / 3 |  |
| Describir uso de transformación de formatos a usar en el proyecto | 100% | 2 / 1 |  |
| Delegar autorización | 100% | 2 / 1 |  |
| Describir uso de CMS diferente a roles | 100% | 2 / 1 |  |
| Describir API de terceros o propios | 100% | 4 / 4 |  |
| Documento especificación SDM | 100% | 1/1 |  |
| Diagrama de clases | 0% | 3/0 |  |
| Actualizar documento de seguimiento SMBI | 100% | 1/1 |  |
| Integración de maven webApp con API´s externas (dependencias propias) | 100% | 3/3 |  |