**Proyecto**

“ALPHA-SCHOOL”

**Grupo**

“Cerberus”

"INFORME DE SEGUIMIENTO

Iteración 2 Hito 1"

Hito:

Fecha entrega: 16-11-2016

Versión: 1, 2, 3...

Componentes:

* Jorge Cabanes
* Manuel Romero
* Nahiara Latorre
* Antonio Martínez
* Ricardo Espí

# Propósito

*<Explicar el propósito del documento: por ej. representa el Informe de Seguimiento del Hito X Iteración Y correspondiente al proyecto Z, en el que se detalla todo el trabajo desarrollado en dicha iteración y las conclusiones extraídas del desarrollo del proyecto en dicho periodo>*

Este documento representa el informe de Seguimiento del Hito 1 iteración 2 correspondiente al proyecto Alpha-School, en el que se detalla el trabajo desarrollado en dicha iteración y las conclusiones extraídas del desarrollo del proyecto en dicho periodo.

# Conclusiones

*<Extraer una serie de conclusiones generales en base a los objetivos planteados para la iteración y su grado de consecución, comparar las horas dedicadas frente a las estimadas. En la columna Observaciones indicar cualquier aspecto que sea relevante, como por ejemplo la explicación de un objetivo no conseguido y las acciones necesarias para compensar su no realización>*

*En general hemos sufrido varios retrasos con el cumplimiento de las tareas. Para la semana del 11 al 18 de noviembre nuestro objetivo consistia en realizar las tareas del punto 3. Nos hemos dado cuenta que las horas estimadas inicialmente no eran similares a las dedicadas finalmente. Las horas dedicadas han sido mucho mayores. Por ejemplo, para SDM hicimos los diagramas de clases pero muy básicos ya que todavía teniamos dudas sobre la estructura final del proyecto. En cuanto al desarrollo de la aplicación nos propusimos informarnos acerca de las tecnologías que usaremos en el proyecto sin embargo todo ha ido más lento de lo esperando. En casi todas las tareas hemos tardado el doble de lo estimado.*

# Tabla Resumen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| Tarea 1 /  Entregable 1 | 100% | 5 / 6 |  |
| Tarea 2 /  Entregable 1 | 80% | 6 / 8 |  |
| Tarea 3 /  Entregable 2 | 100% | 10 / 8 |  |
|  |  |  |  |