**Proyecto**

“ALPHA-SCHOOL”

**Grupo**

“Cerberus”

"INFORME DE SEGUIMIENTO

Iteración 2 Hito 3"

Hito:

Fecha entrega: 26-02-2017

Versión: 1, 2, 3...

Componentes:

* Jorge Cabanes
* Manuel Romero
* Nahiara Latorre
* Antonio Martínez
* Ricardo Espí

# Propósito

Este documento representa el informe de Seguimiento del Hito 3 iteración 2 correspondiente al proyecto Alpha-School, en el que se detalla el trabajo desarrollado en dicha iteración y las conclusiones extraídas del desarrollo del proyecto en dicho periodo.

# Conclusiones

En esta segunda iteración del hito 3 hemos conseguido casi terminar la parte del Back-End del proyecto y hemos creado una serie de formularios para probar su funcionamiento.

En la asignatura de SMA estamos diseñando las interfaces que tendrá nuestra página web, estos diseños son simples y no son los definitivos. Nuestro objetivo al hacer estas interfaces es empezar a desarrollar la parte de Front-End del proyecto y empezar a probar el correcto funcionamiento de las peticiones que haría el usuario al Back-End. Una vez terminado esta parte empezaremos a mejor el CSS de nuestro proyecto.

Por parte de la asignatura de PD ya hemos empezado a grabar el tráiler del video donde se explica el funcionamiento de nuestra aplicación

En TAG hemos hecho las tareas extras que nosotros le dijimos al profesor y que fueron incluidas en el presupuesto. Aún no tenemos terminado el motor, pero esperamos terminarlo para la próxima iteración.

El desarrollo de las interfaces y de las tareas de TAG nos está llevando más tiempo del esperado, puesto que para esta iteración teníamos previsto tener hechas la mayoría de las interfaces que se verán en nuestro proyecto.

# Tabla Resumen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| **Detallar plan iteración**/  Crear subtareas y precedencias en Project | 100% | 3 / 6 |  |
| **Detallar plan iteración** /  Asignar recursos a las tareas en Project | 100% | 1 / 2 |  |
| **Visualización /**  Realizar visualizador OpenGL 4.X con tres shaders avanzados | 100% | 20/22 |  |
| **Optimizaciones del motor /** Optimizar motor | 100% | 20/20 |  |
| **Giro automático de los anillos, rotar esferas y zoom /** Implementar giro automático de los anillos | 100% | 15/18 |  |
| **Giro automático de los anillos, rotar esferas y zoom /** Implementar rotación de las esferas | 100% | 10/8 |  |
| **Giro automático de los anillos, rotar esferas y zoom /** Implementar zoom | 100% | 5/6 |  |
| **Desarrollo BackEnd** /  GET BY de todas las entidades | 100% | 5/8 |  |
| **Desarrollo BackEnd** /  DELETE BY de todas las entidades | 100% | 5/8 |  |
| **Desarrollo BackEnd** /  Conseguir atributos de una entidad a partir de un GET a otra entidad | 100% | 8/15 |  |
| **Desarrollo BackEnd** /  CRUS’s | 100% | 8/17 |  |
| **Trailer del proyecto** /  Crear Storyboard | 100% | 3/5 |  |
| **Trailer del proyecto** / Grabar videos Parte 1 | 100**%** | 6/8 |  |
| **Seguimiento-NM** /  Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 3 | 100% | 1/2 |  |
| **ELE – Tarea 2** /  Hacer guión | 100% | 1/1,5 |  |
| **Integración Front-Back** /Escribir documento | 100% | 5/8 |  |
| **Diseño de interfaces** / Diseñar Página Principal | 100% | 3/5 |  |
| **Diseño de interfaces** / Diseñar Página Alumno | 100% | 3/4 |  |
| **Diseño de interfaces** / Diseñar Página Profesor | 100% | 3/3 |  |
| **Diseño de interfaces** / Diseñar Página Padre | 100% | 3/2,5 |  |
| **Diseño de interfaces** / Diseñar Página Admin | 100% | 3/2,5 |  |
| **Diseño de interfaces** / Diseñar Página Gestor | 100% | 3/2 |  |
| **Diseño de interfaces** / Diseñar Página Ajustes | 100% | 2/3,5 |  |
| **Diseño de interfaces** / Diseñar Página Mensajes Recibidos | 100% | 2/3 |  |
| **Diseño de interfaces** / Diseñar Página Mensajes Enviados | 100% | 2/2 |  |
| **Diseño de interfaces** / Diseñar Página Mensajes Eliminados | 100% | 2/2 |  |
| **Diseño de interfaces** / Diseñar Página Mensaje Nuevo | 100% | 2/3,5 |  |
| **Diseño de interfaces** / Diseñar Página Autorizaciones | 100% | 2/3 |  |
| **Diseño de interfaces** / Diseñar Página Anuncios | 100% | 2/2 |  |