# SMA – Informe de seguimiento

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre informe: | SMA11\_20170201\_1  *Nombre del documento, el nombre del archivo para el repositorio, del tipo SMA11\_20170201\_1. Todos los informes son SMA11\_...* |
| Nombre grupo: | *Grupo Cerberus* |
| Fecha informe: | *15/02/2017* |
| Fecha próximo informe: | *01/03/2017* |
| Alumnos que presentan: | *Manuel Romero, Nahiara Latorre, Antonio Martínez, Ricardo Espí* |
| Alumnos y tareas a desarrollar: | |
| ***TAREAS REALIZADAS***   * ***Manuel Romero***   Desarrollo del Back-End  -Implementado las funciones delete, put y get en todas las entidades (menos en tres que son entidades-relación) y dos formularios para probar las funciones put y delete de la entidad alumno.  Documento de SMA sobre integración Back-Front   * ***Nahiara Latorre***   Guía de estilos de SMA  Reparto de tareas y asignar recursos para iteración 2 en Project  Informes de seguimientos PM y SMA   * ***Antonio Martínez***   Entregable 4 de TAG   * ***Ricardo Espí***   Formularios para pruebas de funcionamiento entre back y front (get)  Login   * ***Jorge Cabanes***   Desarrollo del tráiler del proyecto, esto es una tarea de PostProducción. Ha escrito el guión y el storyboard.  ***PRÓXIMAS TAREAS***   * ***Manuel Romero***   Terminar documento SMA sobre integración Front-Back  Continuar con el desarrollo del backend  -GET BY de todas las entidades  -DELETE BY de todas las entidades  -Conseguir atributos de una entidad a partir de un GET a otra entidad     * ***Nahiara Latorre***   Crear interfaces para el Front-End página web, estos tienen que ser los definitivos  Ayudar a Antonio con entregable 5 de TAG   * ***Antonio Martínez***   Entregable 5 de TAG  Ayudar a Jorge con la grabación y edición del tráiler  Crear Créditos para entregable de PD  Ayudar a crear interfaces para el Front-End página web   * **Ri*cardo Espí***   Hacer 2 tareas de la asignatura de E-Learning:  -Guión gráfico  -Guión  Crear interfaces para probar el funcionamiento del Back-End(GET/UPDATE/DELETE)  Mejorar Login ya creado   * ***Jorge Cabanes***   Grabar y editar vídeo del proyecto para post-producción  Hacer dos tareas de NM  -Implementar KPI’s  -Definir de cuadros de mando | |
|  | |