# SMA – Informe de seguimiento

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre informe: | SMA11\_20170201\_1  *Nombre del documento, el nombre del archivo para el repositorio, del tipo SMA11\_20170201\_1. Todos los informes son SMA11\_...* |
| Nombre grupo: | *Grupo Cerberus* |
| Fecha informe: | *01/03/2017* |
| Fecha próximo informe: | *15/03/2017* |
| Alumnos que presentan: | *Manuel Romero, Nahiara Latorre, Antonio Martínez, Ricardo Espí* |
| Alumnos y tareas a desarrollar: | |
| ***TAREAS REALIZADAS***   * ***Manuel Romero***   Terminado documento SMA sobre integración Front-Back  Completado tareas del desarrollo del backend  -GET BY de todas las entidades  -DELETE BY de todas las entidades  -Conseguir atributos de una entidad a partir de un GET a otra entidad  Hecho todos CRUD’s  Arreglado problema con BD   * ***Nahiara Latorre***   Interfaces para la página  Informe de seguimiento de SMA y PM  Comparar la planificación prevista y real en Project hito 3  Registrar de tiempos y % de realización de tareas en Project   * ***Antonio Martínez***   Entregable de TAG 15,17,19  Interfaces para la página   * ***Ricardo Espí***   Una tarea de ELE  Interfaces para la página con FrontEnd  Creadas interfaces para probar el funcionamiento del Back-End(GET/UPDATE/DELETE)   * ***Jorge Cabanes***   Preparación y grabación de la primera parte del tráiler del proyecto (PD)  Informe de seguimiento NM  ***PRÓXIMAS TAREAS***   * ***Manuel Romero***   Adaptar la estructura y las funciones del Back-End a las necesidades que requieran las interfaces  Integración de estas interfaces y testear y revisar el código hasta que los resultados sean los correctos   * ***Nahiara Latorre***   Creación de tareas y subtareas para iteración 3 y asignación de recursos en Projects  Hacer interfaces de la página (mínimo queremos hacer 20 en estas dos semanas)   * ***Antonio Martínez***   Ayudar a crear interfaces para el Front-End página web  Hacer interfaces de la página  Entregables de TAG 5, 6, 7 y 12   * **Ri*cardo Espí***   Hacer una tarea de la asignatura de E-Learning:  Crear interfaces para probar el funcionamiento del Back-End(GET/UPDATE/DELETE)  Hacer interfaces de la página   * ***Jorge Cabanes***   Hacer interfaces de la página  Grabar y editar parte 2 del vídeo del proyecto para post-producción  Hacer dos tareas de NM  -Implementar KPI’s  -Definir de cuadros de mando | |
|  | |