# SMA – Informe de seguimiento

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre informe: | SMA11\_20170201\_4  *Nombre del documento, el nombre del archivo para el repositorio, del tipo SMA11\_20170201\_1. Todos los informes son SMA11\_...* |
| Nombre grupo: | *Grupo Cerberus* |
| Fecha informe: | *22/03/2017* |
| Fecha próximo informe: | *05/04/2017* |
| Alumnos que presentan: | *Manuel Romero, Nahiara Latorre, Antonio Martínez, Ricardo Espí* |
| Alumnos y tareas a desarrollar: | |
| ***TAREAS REALIZADAS***   * ***Manuel Romero***   Adaptado BD a las peticiones de las interfaces  Integrado interfaces Alumno, testeado y revisado el código   * ***Nahiara Latorre***   Creado y modificado interfaces de los usuarios Alumno, Profesor y Padre  Informe de seguimiento de SMA y PM  Registrado el tiempos y % de realización de tareas en Project   * ***Antonio Martínez***   Entregables de TAG 7,9 (sin terminar) y 6 (terminado)  Creado y modificado interfaces para los usuarios Gestores   * ***Ricardo Espí***   Integrado interfaces de los usuarios Alumnos (Angular 2)   * ***Jorge Cabanes***   Finalizada grabación del tráiler del proyecto.  Editado parte del tráiler con el programa After Effects (sin terminar)  ***PRÓXIMAS TAREAS***   * ***Manuel Romero***   Adaptar la estructura y las funciones del Back-End a las necesidades que requieran las nuevas interfaces  Integración de las nuevas interfaces, testear y revisar el código hasta que los resultados sean los correctos   * ***Nahiara Latorre***   Creación de tareas y subtareas para iteración 5 y asignación de recursos en Projects  Crear CSS para un diseño más atractivo de la aplicación  Tareas NM   * ***Antonio Martínez***   Terminar entregables de TAG 7,9  Hacer entregables de TAG 8,10,11   * **Ri*cardo Espí***   Integrar interfaces de los usuarios Padre (Angular 2)   * ***Jorge Cabanes***   Terminar de editar el vídeo del proyecto para PD  Crear CSS para un diseño más atractivo de la aplicación  Tareas NM | |
|  | |