# SMA – Informe de seguimiento

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre informe: | SMA11\_20170201\_5  *Nombre del documento, el nombre del archivo para el repositorio, del tipo SMA11\_20170201\_1. Todos los informes son SMA11\_...* |
| Nombre grupo: | *Grupo Cerberus* |
| Fecha informe: | *05/04/2017* |
| Fecha próximo informe: | *26/04/2017* |
| Alumnos que presentan: | *Manuel Romero, Nahiara Latorre, Antonio Martínez, Ricardo Espí* |
| Alumnos y tareas a desarrollar: | |
| ***TAREAS REALIZADAS***   * ***Manuel Romero***   Adaptado BD a las peticiones de las interfaces  Integrado interfaces Alumno, Padre y Gestor, testeado y revisado el código   * ***Nahiara Latorre***   Informe de seguimiento de SMA y PM  Registrado el tiempos y % de realización de tareas en Project  Empezado nuevo diseño(CSS) para la página, terminado Landing del proyecto para presentación   * ***Antonio Martínez***   Entregables de TAG 7, 8, 9  Empezado entregables de TAG 10, 11 y 12 (sin terminar)   * ***Ricardo Espí***   Terminado integración interfaces de los usuarios Alumnos (Angular 2)  Empezado la integración de las interfaces de los usuarios Padre y Gestor (50%)   * ***Jorge Cabanes***   Editado parte del tráiler con el programa After Effects (sin terminar - 75%)  Tareas NM:   * Definir cuadros de mando * Implementar cuadros de mando y KPI’s * Valorar los cuadros de mando y KPI’s * Incorporar nuevos elementos según datos   ***PRÓXIMAS TAREAS***   * ***Manuel Romero***   Adaptar la estructura y las funciones del Back-End a las necesidades que requieran las nuevas interfaces  Integración de las nuevas interfaces, testear y revisar el código hasta que los resultados sean los correctos   * ***Nahiara Latorre***   Creación de tareas y subtareas para iteración 1 del hito 4 y asignación de recursos en Projects  Crear CSS para un diseño más atractivo de la aplicación   * ***Antonio Martínez***   Terminar entregables de TAG 10,11  Hacer entregables de TAG   * **Ri*cardo Espí***   Terminar integración interfaces de los usuarios Padre, Gestor y Profesor (Angular 2)   * ***Jorge Cabanes***   Terminar de editar el vídeo del proyecto para PD  Incorporar las tareas de NM en la página, concretamente en la página de Seguimiento de los usuarios Padre y Alumno  Tareas NM del hito 4:   * Validar funcionamiento | |
|  | |